| Тульская область |
| --- |
| Муниципальное образование р.п. Первомайский Щекинского района |
| Администрация |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| от 13 апреля 2015 года | № 84 |

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района к отопительному сезону 2015-2016годов

В целях оценки готовности к работе в предстоящем осенне-зимнем периоде 2015-2016гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, находящихся на территории МО р.п. Первомайский Щекинского района, в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2010г № 190 –ФЗ « О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования рабочий поселок Первомайский администрация МО р.п.Первомайский Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района к отопительному сезону 2015-2016 гг. (Приложение).

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

МО р.п. Первомайский

Щекинского района                                                                       И.И.Шепелёва

Согласовано:

Помощник главы администрации

МО р.п.Первомайский                                                                              Е.В.Фокин

Заместитель главы

администрации МО р.п.Первомайский                                                    П.И.Мамай

Юрисконсульт отдела

по административно-правовым

вопросам и земельно-имущественным отношениям                             Т.А. Потянова

Директор МКУ «ПУЖиБ»                                                                              И.В.Смелов

Приложение к Постановлению

администрации МО р.п.Первомайский

от 13 апреля 2015 года № 84

План мероприятий по подготовке муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района к отопительному

сезону 2015-2016годов

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Создание комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2014-2015 годов | Апрель 2015г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| Подведение итогов прошедшего отопительного сезона и определение задач по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2014-2015 годов | Апрель 2015г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| Разработка (уточнение) и утверждение алгоритмов взаимодействия диспетчерских служб, предприятий жилищно-коммунального комплекса, органов исполнительной власти муниципальных образований (районов, городских округов, поселений) при возникновении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунальной сферы | До 01.09.2015г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| Утверждение и согласование графиков: | Апрель 2015г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| - опрессовки тепловых сетей | Апрель 2015г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| -ремонта и замены инженерных сетей | Апрель 2015г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| -подготовки источников теплоснабжения и водоотведения | Апрель 2015г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| -подготовки жилищного фонда | Апрель 2015г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| -подготовки объектов социальной сферы | Апрель 2015г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| Подготовка жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры, объектов социальной сферы к отопительному сезону 2014-2015 годов | До 01.08. 2015г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| Проверка готовности жилищного фонда к отопительному сезону 2014-2015 годов | До 01.09.2015г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| Проверка готовности объектов социальной сферы к отопительному сезону 2014-2015 годов | До 01.09.2015г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| Проверка готовности источников теплоснабжения к отопительному сезону 2014-2015 годов | До 01.10 2015г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| Проверка готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону 2014-2015 годов | До 01.10. 2015г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |