Приложение

к постановлению администрации

МО р.п. Первомайский

от « 30 » мая 2019 г № 136

**Программа**

**по проведению проверки готовности к отопительному**

**периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций**

**и потребителей тепловой энергии муниципального образования рабочий поселок Первомайский**

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.
2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).
3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов согласно таблице № 1 (Приложение 1 к Программе).
4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов (Приложение №2 к Программе).
5. При проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.
6. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.
7. Результаты проверки потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций (Приложение№3 к Программе).
8. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.
9. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

1. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.
2. Паспорт готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее - Паспорт готовности) составляется (Приложение №4 к Программе) и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
3. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2019 года.
4. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности объектов к отопительному сезону Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов.
5. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранить указанные в Перечне к акту замечания по выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение 1

к Программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2019-2020

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

МО р.п. Первомайский

Таблица № 1

**График проведения проверки готовности к отопительному периоду**

**2019 - 2020 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Кол-во объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 1 | с 01.09.2019г. по 01.10.2019г. | Согласно ФЗ от 27.07.2010 №190 –ФЗ «О теплоснабжении»,  Приказ Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 №103 |
| 2 | Учреждения социальной сферы | 12 | с01.08.2019г. по 01.09.2019г. | -------------------------- |
| 3 | Жилищный фонд | 186 | с01.08.2019г. по 01.09.2019г. | -------------------------- |
| 4 | Управляющие компании | 6 | с01.08.2019г. по 01.09.2019г. | -------------------------- |

Приложение №2

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2019-2020

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

МО р.п. Первомайский

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов

|  |  |
| --- | --- |
| №№  п/п | Объекты, подлежащие проверке |
| 1 | 2 |
| 1 | Учреждения социальной сферы, в том числе: |
| 1.2 | объекты комитета по образованию |
| 1.2.1 | МБОУ Средняя школа №16- Центр образования р.п. Первомайский СП Детский сад №18 |
| 1.2.3 | МБОУ Средняя школа №16- Центр образования р.п. Первомайский СП Детский сад №19 |
| 1.2.4 | МБОУ Средняя школа №16- Центр образования р.п. Первомайский СП Детский сад №20 |
| 1.2.5 | МБОУ Средняя школа №16- Центр образования р.п. Первомайский СП Детский сад №21 |
| 1.2.6 | МБОУ Средняя школа №16- Центр образования р.п. Первомайский СП Средняя школа № 15 |
| 1.2.7 | МБОУ Средняя школа №16- Центр образования р.п. Первомайский |
| 1.2.8 | МАУДО «Первомайская детская школа искусств» |
| 1.2.9 | МБУ ДО «Центр детского творчества» |
| 2 | Филиал №3 ГУЗ «Щекинская районная больница» |
| 3 | ГОУ ТО «Первомайская кадетская школа» |
| 4 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Щекинское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа» |
| 5 | Дом спорта «Юбилейный» |
| 6 | Теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе: |
| 6.1. | АО «ЩЖКХ» |
| 7 | Потребители тепловой энергии, в том числе: |
| 7.1 | Управляющая компания ООО «ЩКТО» |
| 7.2 | Управляющая компания ООО УК «УК РЕМЖИЛСТРОЙ» |
| 7.3 | Управляющая компания ООО УК «ЭВЕРЕСТ» |
| 7.4 | Управляющая компания ООО «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС» |
| 7.5 | Управляющая компания ООО «УК Мой дом» |
| 7.6 | Управляющая компания ООО «УК КРЕПОСТЬ» |

Приложение 3

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2019-2020

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

МО р.п. Первомайский

**АКТ**

**проверки готовности к отопительному периоду**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) | | | | | | |

Комиссия, образованная ,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | “ |  | ” |  | 20 |  | г., утвержденной |  |

,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с | “ |  | ” |  | 20 |  | г. по | “ |  | ” |  | 20 |  | г. в соответствии с |

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | ; |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: .

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.[[1]](#footnote-1)\* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |  |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение 4

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2019-2020

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

МО р.п. Первомайский

**ПАСПОРТ**

**готовности к отопительному периоду**

Выдан

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | ; |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

1. \* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. [↑](#footnote-ref-1)