Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

р.п. Первомайский Щёкинского района

от  « 06 » мая 2019г.  № 111

План

мероприятий по подготовке к открытию зоны отдыха (пляжа),

проводимых на территории муниципального образования рабочий посёлок Первомайский в

2019 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подготовка мест массового отдыха населения на территории муниципального образования в соответствии с Постановлением администрации Тульской области от 04.04.2006 № 164 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Тульской области и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Тульской области». | до 01.06.2019 | комиссия по ЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский, директор МКУ «ПУЖиБ» |  |
| 2. | Уточнение перечня водных объектов на территории муниципального образования, а также порядка их использования для бытовых и хозяйственных нужд: - определение мест массового отдыха населения (пляжей, зон отдыха); - определение мест, запрещённых для купания. | до 08.05.2019 | председатель КЧС и ОПБ, инспектор по ГО и ЧС |  |
| 3. | Согласование даты технического освидетельствования мест массового отдыха на водных объектах в ГИМС МЧС России по Тульской области. | до 10.05.2019 | председатель КЧС и ОПБ, инспектор по ГО и ЧС |  |
| 4. | Согласование даты водолазного осмотра дна мест купания на водных объектах в ГИМС МЧС России по Тульской области. | до 10.05.2019 | председатель КЧС и ОПБ, инспектор по ГО и ЧС |  |
| 5. | Покос травы и очистка от мусора береговой зоны водоема. | постоянно | МКУ «ПУЖиБ» |  |
| 6. | Завоз песка на территорию зоны отдыха, пляжа (при необходимости). | до 01.06.2019 | председатель КЧС и ОПБ, инспектор по ГО и ЧС |  |
| 7. | Подготовка и обустройство спасательного поста к открытию зоны отдыха. | до 01.06.2019 | председатель КЧС и ОПБ, инспектор по ГО и ЧС |  |
| 8. | Установка буйков для ограничения зоны купания. | до 01.06.2019 | председатель КЧС и ОПБ, инспектор по ГО и ЧС |  |
| 9. | Проведение очистки дна акватории пляжа на глубине до 2 метров в границах заплыва. | до 20.05.2019 | председатель КЧС и ОПБ, инспектор по ГО и ЧС, спасатели ГИМС |  |
| 10. | Проведение водолазного осмотра дна водоёма, используемого для массового отдыха населения с составлением акта водолазного обследования. | до 20.05.2019 | председатель КЧС и ОПБ, инспектор по ГО и ЧС, водолазы ГИМС |  |
| 11. | Проведение исследования воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, которые должны отвечать требованиям санитарных норм и правил. | до 31.05.2019 | председатель КЧС и ОПБ, инспектор по ГО и ЧС, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Щекино» |  |
| 12. | Проведение лабораторного исследования воды из мест купания на соответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».из мест купания на соответствие требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 " | до 31.05.2019 | председатель КЧС и ОПБ, инспектор по ГО и ЧС, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Щекино» |  |
| 13. | Проведение исследования почвы прибрежной полосы по микробиологическим и радиационным факторам, оценку степени опасности загрязнения почвы химическими веществами. | до 31.05.2019 | председатель КЧС и ОПБ, инспектор по ГО и ЧС, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Щекино» |  |
| 14. | Получение санитарно-эпидемиологического заключения для разрешения на использование водного объекта. | до 01.06.2019 | председатель КЧС и ОПБ, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Щекино» |  |
| 15. | Оборудование и укомплектование пункта медицинской помощи и спасательной службы необходимыми спасательным оборудованием и средствами первой помощи пострадавшим, документацией. | до 01.06.2019 | комиссия по ЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский |  |
| 16. | Заключение договоров со спасателями. | до 25.05.2019 | администрация муниципального образования р.п. Первомайский |  |
| 17. | Проведение технического освидетельствования пляжа в отношении обеспечения безопасности людей на воде в объеме требований Приказа от 29.06.2005 №501 и Постановления администрации Тульской области от 04.04.2006 №164. | до 01.06.2019 | председатель КЧС и ОПБ, инспектор по ГО и ЧС, специалисты ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области |  |
| 18. | Организация дежурства спасателей. | в течение сезона | председатель КЧС и ОПБ, инспектор по ГО и ЧС |  |
| 19. | Организация совместных патрулирований и рейдов представителей муниципального образования во взаимодействии с организациями, сотрудниками полиции и другими общественными организациями на водоёмах, в целях укрепления правопорядка в местах купания, особенно в воскресные и праздничные дни. | в течение сезона | комиссия по ЧС и ОПБ администрации, правоохранительные органы, общественные организации |  |
| 20. | Исполнение требований части 1, статьи 6.9 (Купание в запрещенных местах) Закона Тульской области № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области». | в течение сезона | комиссия по ЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский, сотрудники Щёкинского ОМВД |  |
| 21. | Проведение анализа воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, которые должны отвечать требованиям санитарных норм и правил. | в течение сезона, не реже 2-х раз в месяц | председатель КЧС и ОПБ, УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в ТО |  |
| 22. | Установка информационных знаков-аншлагов «Купание запрещено» в местах, запрещённых для купания. | до 20.05.2019 | инспектор по ГО и ЧС администрации МО р.п. Первомайский |  |
| 23. | Размещение в печатных средствах массовой информации материалов, о местах, оборудованных для отдыха на воде, запрещенных местах купания, правилах поведения на воде и оказания первой помощи пострадавшим. | в течение сезона | комиссия по ЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский |  |
| 24. | Размещение в печатных средствах массовой информации информационных материалов о количестве происшествий, гибели людей, количестве спасенных на водных объектах. | в течение сезона | комиссия по ЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский |  |
| 25. | Рекомендовать руководителям учебных и детских учреждений проведение занятий и профилактических бесед по теме: «Правила поведения на воде». | в течение сезона | комиссия по ЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский, руководители учреждений |  |
| 26. | Организация профилактической, агитационно-пропагандистской и разъяснительной работы с населением в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах (распространение листовок и другого методического материала среди населения в рамках разъяснительной работы по «Правилам безопасности на водных объектах» на время купального сезона). | в течение сезона | комиссия по ЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский, руководители учреждений и предприятий |  |
| 27. | Проведение анализа причин гибели населения на водных объектах, с выработкой конкретных мер по их устранению. | ежемесячно | комиссия по ЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский |  |
| 28. | Предоставление информации о мероприятиях, проводимых в ходе надзорно - профилактической операции «Пляж-2017», для освещения о них в местных газетах. | по необходимости | комиссия по ЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский |  |
| 29. | Представление отчётных документов по выполнению мероприятий в КЧС и ОПБ МО Щёкинский район через отдел по делам ГО, ЧС и ООС Щекинского района. | по плану | комиссия по ЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский |  |
| 30. | Проанализировать и подвести итоги работы во время проведения надзорно - профилактической операции «Пляж-2017», результаты рассмотреть на очередном заседании комиссии по ЧС и ОПБ администрации. | по окончании сезона | комиссия по ЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский |  |

Инспектор ГО и ЧС отдела по

административно-правовым вопросам

и земельно-имущественным отношениям

администрации МО р.п. Первомайский Щекинского района							А.Ю. Жигалов

«Согласовано»

Помощник главы администрации

МО р.п. Первомайский Щекинского района                                                                                            	Е.В. Фокин

Директор МКУ «ПУЖиБ»

р.п. Первомайский Щёкинского района										И.В. Смелов