|  |
| --- |
| **Тульская область** |
| **Муниципальное образование р.п. ПервомайскийЩекинского района** |
| **Администрация**  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  |
| **от «13» мая 2021 года** | **№ 130** |

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района к отопительному сезону 2021-2022 годов.**

В целях оценки готовности к работе в предстоящем осенне-зимнем периоде 2021-2022гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, находящихся на территории МО р.п. Первомайский Щекинского района, в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2010г № 190 –ФЗ « О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования рабочий поселок Первомайский администрация МО р.п.Первомайский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района к отопительному сезону 2021-2022 гг. (Приложение).

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 Глава администрации

 МО р.п. Первомайский

Щекинского района И.И. Шепелёва

Приложение

 к Постановлению

администрации МО р.п.Первомайский

от «13» мая 2021 года № 130

**План мероприятий по подготовке муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района к отопительному**

**сезону 2021-2022 годов.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| Создание комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2021-2022 годов | Май 2021г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| Подведение итогов прошедшего отопительного сезона и определение задач по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2021-2022 годов | Май 2021г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| Разработка (уточнение) и утверждение алгоритмов взаимодействия диспетчерских служб, предприятий жилищно-коммунального комплекса, органов исполнительной власти муниципальных образований (районов, городских округов, поселений) при возникновении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунальной сферы | До 01.09.2021г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| Утверждение и согласование графиков: | Май 2021г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| - о гидравлическом испытании (опрессовка) тепловых сетей | Май 2021г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| -ремонта и замены инженерных сетей | Май 2021г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| -подготовки источников теплоснабжения и водоотведения | Май 2021г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| -подготовки жилищного фонда | Май 2021г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| -подготовки объектов социальной сферы | Май 2021г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| Подготовка жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры, объектов социальной сферы к отопительному сезону 2021-2022 годов | До 01.08. 2021г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| Проверка готовности жилищного фонда к отопительному сезону 2021-2022 годов | До 01.09.2021г.  | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| Проверка готовности объектов социальной сферы к отопительному сезону 2021-2022 годов | До 01.09.2021г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| Проверка готовности источников теплоснабжения к отопительному сезону 2021-2022 годов | До 01.10.2021г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |
| Проверка готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону 2021-2022 годов | До 01.10.2021г. | Помощник главы администрации МО р.п.Первомайский |

Согласовано:

Директор МКУ «ПУЖиБ» И.В.Смелов