**ПРОЕКТ**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района на 2017 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района | | | |
| Соисполнители (участники) муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Первомайское учреждение жизнеобеспечения и благоустройства» | | | |
| Программно-целевые инструменты программы | Мероприятия программы:  1.Замена (демонтаж) аварийного железобетонного забора и устройство нового на дворовых территориях многоквартирных домов по ул.Октябрьская, пр-т Улитина.  2.Установка лавок на центральной площади Улитина и ул.Октябрьская. | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района.  2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населения на территории муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района. | | | |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий;  2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  3. Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов;  4. Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями;  5. Количество благоустроенных территорий общего пользования населения;  6. Количество многоквартирных домов в благоустройстве которых приняли участие жители. | | | |
| Срок реализации муниципальной программы | 2017 год | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования  (источник поступления денежных средств) | Расходы (руб.) | |
| 2017 год | Итого |
| Программа «Формирование современной городской среды на 2017 год» | Всего:  В том числе: | 2851261,41 | 2851261,41 |
| Федеральный бюджет | 1090678,00 | 1090678,00 |
| Бюджет Тульской области | 892374,31 | 892374,31 |
| Бюджет муниципального образования (местный) | 868209,10 | 868209,10 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В ходе реализации основных мероприятий программы предусматривается создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения за счет увеличения:  - доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий на 26%;  - доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 18%;  - доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов на 22%;  - участия жителей многоквартирных домов в благоустройство дворовых территорий. | | | |

1. **Характеристика текущего состояния в сфере благоустройства придомовых территорий и территорий общего назначения**

Анализ сферы благоустройства в муниципальном образовании рабочий поселок Первомайский Щекинского района показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования в муниципальном образовании.

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек.

В состав муниципального образования рабочий поселок Первомайский входит поселок Первомайский. На начало 2017 г. численность населения муниципального образования составила 9473 человек.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

В рамках Программы планируется реализовать мероприятия, направленные на развитие современной городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, в том числе выполнить работы по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на территории муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района находится 181 многоквартирных домов, которые в совокупности образуют около 60 внутридворовых территорий общей площадью 1210,6 тыс.кв.м.

Многолетнее отсутствие финан­сирования мероприятий по ремонту и благоустройству внутридворовых территорий привело к износу асфальтового покрытия, отсутствию детских игровых и спортивных площадок, утрате внешнего вида газонов.

В результате действия в 2012-2016 годах муниципальной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования рабочий поселок Первомайкий Щекинского района» был выполнен комплекс работ на 52 внутридворовых территориях 178 многоквартирного дома. Проведены работы по ремонту асфальтового покрытия с устройством парковочных карманов, обустроены детские площадки.

Несмотря на реализуемые мероприятия, в период 2012-2016 годов уровень благоустроенности внутридворовых территорий составил 83%:

На территории муниципального образования функционирует муниципальное казенное учреждение «Первомайское учреждение жизнеобеспечения и благоустройства», которое осуществляет содержание лсопарковой и пляжной территории, центральной площади, тротуаров.

В 2016 г. в рамках реализации проекта «Народный бюджет» с привлечением средств населения были проведены работы по благоустройству территорий парка и пляжной зоны в муниципальном образовании рабочий поселок Первомайский Щекинского района на общую сумму - 3,7 млн.руб., По итогам реализации указанного проекта было выполнено устройство тротуарных пешеходных дорожек, омолаживающая обрезка деревьев, восстановлено освещение парков, выполнено устройство парковочных мест, произведена установка малых архитектурных форм, лавочек и урн.

Кроме того, практика трудового участия граждан и организаций сложилась путем проведения субботников, направленных на уборку и озеленение отдельных территорий, участия в ежегодных конкурсах на «Лучший двор, подъезд» и т.д.

К первоочередным мероприятиям следует отнести благоустройство территории центральной площади муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, так как эта территория является не только местом отдыха населения, но и объектом, имеющим культурную направленность. На центральной площади проводятся торжественные мероприятия, посвящённые Дню поселка, 9 МАЯ, 1 Сентября и т.д.

В рамках Программы планируется реализовать первоочередные мероприятия по благоустройству:

-1.Замена (демонтаж) аварийного железобетонного забора на дворовых территориях многоквартирных домов по ул.Октябрьская и пр-т Улитина.

2.Установка лавок на центральной площади Улитина и ул.Октябрьская.

**2. Цель и задачи Программы, прогноз конечных результатов.**

Целью данной Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района.

Задачи Программы:

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района;

 - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования на территории муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района;

 - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района.

Задачи достигаются за счет увеличения:

- доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий на 26%;

- доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 18%;

- доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов на 22%.

В ходе реализации основного мероприятия программы предусматривается:

- увеличить количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями на 40 ед.;

- благоустроить 21 дворовых территорий;

Срок реализации Программы – 2017 год.

**3. Основные меры правового регулирования**

В целях реализации Программы приняты следующие постановления администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района.

1. Об утверждении Положения о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района.

2. Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района.

3. Об утверждении Положения о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района.

**4. Анализ рисков реализации Программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы**

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками, которые могут оказать влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы.

Бюджетные риски связаны с дефицитом регионального и местного бюджета и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы. Это потребует внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и задач Программы. Сокращение финансирования негативным образом скажется на показателях Программы, приведет к снижению прогнозируемого вклада Программы в улучшение качества жизни населения.

Социальные риски связаны с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий.  Для минимизации данных рисков проводятся общие собрания собственников помещений в многоквартирных жилых домах с участием представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, на которых разъясняются основные положения Программы, осуществляется дополнительное информирование через Интернет-ресурсы, СМИ, специальные стенды, расположенные в местах массового скопления людей, объявления на информационных досках жилых домов и общественных организаций, социальные сети.

Управленческие (внутренние) риски, связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы. Основными мерами для минимизации влияния указанных рисков:

-  регулярный мониторинг реализации мероприятий Программы;

-  открытость и подотчетность;

-  методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;

-  информационное сопровождение и общественные коммуникации;

-  создание общественной комиссии для организации обсуждения Программы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией Программы после ее утверждения.

Приложение 1

к постановлению администрации

МО р.п. Первомайский

от « » мая 2017 года №

**Перечень показателей результативности и**

**эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей  2017год |
| 1 | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 26 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 18 |
| 3 | Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями | ед. | 40 |
| 4 | Количество установленных лавок на территориях общего пользования (центральная площадь Улитина, улица Октябрьская) | ед. | 40 |
| 5 | Замена аварийного железобетонного забора на дворовых территориях многоквартирных домов центральных улиц Октябрьская, пр-т Улитина | м.п. | 718 |

Приложение 2

к постановлению администрации

МО р.п. Первомайский

от « » мая 2017 года №

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий к муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование  основного мероприятия |  | Срок | |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями  муниципальной программы | |  |
| Ответственный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | |
| начала | окончания |  |  | | |
| исполнитель |  |  |  | | |
|  |  |  | | |
|  | реализации | реализации |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | |  |
| 1. Замена ж/б забора на дворовых территориях многоквартирных жилых домов ул. Октябрьская МО р.п. Певомайский | Администрация МО р.п.Первомайский | 2017г. |  |  | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, территориям, отвечающих нормативным требованиям | Снижение качества жизни населения, уменьшение количества благоустроенных дворовых территориях | Показатель 2  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  Показатель 4  Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями |  | | |
| 2017 г. |  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| 2 Замена ж/б забора на дворовых территориях многоквартирных жилых домов пр-т Улитина МО р.п. Певомайский | Администрация МО р.п.Первомайский | 2017г. | 2017 г. |  | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, территориям, отвечающих нормативным требованиям | Снижение качества жизни населения, уменьшение количества благоустроенных дворовых территориях |  |  | | |
|  | Показатель 2  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  Показатель 4  Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями |  | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
| 3.Установка лавок на площади Улитина ул.Октябрьская | Администрация МО р.п.Первомайский | 2017г. | 2017 г. |  | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Снижение качества жизни населения, уменьшение количества благоустроенных территорий общего пользования | Показатель 1  Доля благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий  Показатель 5  Количество благоустроенных территорий общего пользования населения |  | | |

Приложение 3

к постановлению администрации

МО р.п. Первомайский

от « » мая 2017 года №

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка**

**расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области,**

**бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных**

**источников на реализацию целей муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия программы, основного мероприятия программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района на 2017 год» | Всего: | 2851261,41 |
| федеральный бюджет | 1090678,00 |
| бюджет Тульской области | 892374,31 |
| бюджет муниципального  образования | 868209,10 |
| внебюджетные источники | 0,00 |
| Основное [мероприятие 1](#P251) | 1. Замена ж/б забора на дворовых территориях многоквартирных жилых домов ул. Октябрьская МО р.п. Певомайский | Всего: | 1521399 |
| федеральный бюджет | 578131,62 |
| бюджет Тульской области | 486847,68 |
| бюджет муниципального  образования | 456419,7 |
| внебюджетные источники | 0,00 |
| Основное мероприятие [2](#P251) | 2 Замена ж/б забора на дворовых территориях многоквартирных жилых домов пр-т Улитина МО р.п. Певомайский | Всего: | 167228 |
| федеральный бюджет | 63546,64 |
| бюджет Тульской области | 53512,96 |
| бюджет муниципального  образования | 50168,4 |
| внебюджетные источники | 0,00 |
| Основное мероприятие [3](#P251) | 3.Установка лавок на площади Улитина  ул. Октябрьская | Всего: | 1162634,41 |
| федеральный бюджет | 441801,00 |
| бюджет Тульской области | 372043,01 |
| бюджет муниципального  образования | 348790,4 |
| внебюджетные источники | 0,00 |

Приложение 4

к постановлению администрации

МО р.п. Первомайский

от « » мая 2017 года №

План реализации муниципальной программы

**«Формирование современной городской среды муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района на 2017 год»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного  события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного | | | |
|  | события (дата) | |  |
|  |  |  |  |
|  | 2017 год | |  |
| I | II | III | IV |
| квартал | квартал | квартал | квартал |
| **Контрольное событие № 1**  Замена ж/б забора на дворовых территориях многоквартирных жилых домов ул. Октябрьская МО р.п. Певомайский | Администрация МО р.п.Первомайский | - | июнь | июль-сентябрь | - |
| **Контрольное событие № 2**  Замена ж/б забора на дворовых территориях многоквартирных жилых домов пр-т Улитина МО р.п. Певомайский | Администрация МО р.п.Первомайский | - | июнь | июль-сентябрь | - |
| **Контрольное событие № 3**  Установка лавок на площади Улитина ул.Октябрьская | Администрация МО р.п.Первомайский | - | июнь | июль-сентябрь | - |