ПРОЕКТ

| Тульская область |
| --- |
| Муниципальное образование р.п. Первомайский Щекинского района |
| Администрация |
| Постановление |
| от «_____» ___________ 2022 года | № _______ |

Об изменении в 2022 году существенных условий контрактов, заключенных для нужд муниципального образования рабочий поселок Первомайский

Щекинского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 65.1. статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013                    № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Устава муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района администрация муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Установить, что в 2022 году допускается изменение по соглашению сторон существенных условий муниципальных контрактов, контрактов, договоров (далее - контрактов), заключенных до 01.01.2023 для нужд муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения.

2. Утвердить:

2.1.Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных до 01.01.2023 для нужд муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (приложение № 1);

2.2. Порядок изменения существенных условий контрактов, договоров, заключенных до 1 января 2023 года для нужд муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, если в ходе их исполнения возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (приложение N 2).».

3. Установить, что изменение существенных условий контрактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется с соблюдением положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Утвердить состав комиссии администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района по рассмотрению обращений по изменению   существенных условий контрактов (приложение № 3).

5. Установить, что положения настоящего Постановления не распространяются на контракты на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), для которых установлен иной порядок изменения существенных условий контрактов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Тульской области, в том числе установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых являются выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» и Постановлением правительства Тульской области от 10.12.2021 № 820 «О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого являются выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Тульской области.

6. Установить, что изменение существенных условий контрактов допускается в части увеличения предусмотренных ими размеров авансовых платежей в следующих размерах:

в размере от 50 до 90 процентов суммы контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств бюджета муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района на указанные цели на соответствующий финансовый год, если соответствующие средства в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, подлежат казначейскому сопровождению;

в размере до 50 процентов суммы контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств бюджета муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района на указанные цели на соответствующий финансовый год, если соответствующие средства не подлежат казначейскому сопровождению.

В случае если исполнение контракта, указанного в абзаце 2 настоящего пункта, осуществляется в 2022 году и последующих годах и соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, недостаточно для выплаты авансового платежа в текущем финансовом году, в контракте предусматривается условие о выплате части такого авансового платежа в оставшемся размере не позднее 1 февраля очередного финансового года без подтверждения поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в объеме ранее выплаченного авансового платежа.

7. Установить, что изменение существенных условий контракта, предметом которого являются выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе влекущие увеличение цены контракта более чем на 30 процентов, может быть внесено в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения соответствующего контракта.».

8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Первомайские вести» и разместить на официальном сайте МО р.п. Первомайский Щекинского района.

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

МО р.п. Первомайский

Щекинского района                                                    И. И. Шепелёва

Согласовано:

Приложение 1 к постановлению администрации МО р.п. Первомайский от «_____» _____________ 2022 года №_____

Порядок

изменения существенных условий контрактов, заключенных до 01.01.2023 для нужд муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения

- Настоящий Порядок изменения существенных условий контрактов, заключенных до 01.01.2023 для нужд муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (далее - Порядок), разработан в соответствии с частью 65.1. статьи 112 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) в целях обоснования и применения на территории муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района единых правил изменения существенных условий муниципальных контрактов, контрактов, договоров (далее - контракты), заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ до 01.01.2023 муниципальными заказчиками муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района (далее - заказчики).

- Порядок не распространяется на случаи изменения существенных условий контрактов, заключенных до 01.01.2023 для нужд муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, предметом которых являются выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, если в ходе их исполнения возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения.

- При возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, подрядчик, исполнитель, поставщик (далее - поставщик) в письменной форме направляет заказчику предложение об изменении существенных условий контракта. К указанному предложению должна быть приложена следующая информация и документы:

- информация о реквизитах контракта, в том числе наименование, дата заключения, номер контракта, в том числе номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

- предложения об изменении существенных условий контракта (с указанием изменений по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая изменение цены, сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты);

- документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями.

4. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложения поставщика осуществляет:

1) проверку соответствия информации и документов, направленных поставщиком, сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик;

2) проверку на соответствие предлагаемых изменений существенных условий контракта требованиям статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

3) определение объема необходимых дополнительных средств для исполнения контракта на новых условиях и их источник.

По итогам рассмотрения поступивших документов заказчик инициирует изменение существенных условий контракта или отказывает поставщику в изменении существенных условий контракта, о чем в течение 1 рабочего дня информирует поставщика.

- Основанием для прекращения процедуры внесения изменений в существенные условия контракта или отказа поставщику в изменении существенных условий контракта является наличие одного или совокупности следующих обстоятельств:

- отсутствие информации и (или) документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка;

- отсутствие целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достижения целей закупки;

- несоответствие предлагаемой цены контракта рыночной конъюнктуре;

- нарушение предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

- наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в обращении заказчика;

- отсутствие финансовых средств, необходимых для оплаты контракта на новых условиях;

7) предложение об изменении существенных условий контракта направлено поставщиком в отношении увеличения цены контракта, по которому цена или сумма цен единиц товара снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, по итогам закупки, извещение о проведении которой размещено после 08.03.2022».

6. При инициировании изменения существенных условий контракта заказчик, не являющийся главным распорядителем бюджетных средств, не позднее следующего рабочего дня после совершения действий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, направляет обращение об изменении существенных условий контракта в администрацию муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района. Заказчики, для которых главным распорядителем бюджетных средств является администрация муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, направляют обращение в  Администрацию муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, осуществляющий в соответствии с Уставом заказчика координирование его деятельности.

К обращению должны быть приложены все документы, представленные поставщиком, а также сведения о нем, включая наименование и идентификационный номер налогоплательщика.

7. Администрация муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, не позднее следующего рабочего дня со дня получения обращения заказчика рассматривает данное обращение.

8. В случае если заказчиком является Собрание депутатов муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, подведомственные учреждения администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района,  такой заказчик в срок не позднее следующего рабочего дня после совершения действий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, направляет копию полученного от поставщика предложения с приложенными документами, а также сведения о нем, включая наименование и идентификационный номер налогоплательщика, в администрацию муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района.

9. Администрация, получившая документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, в течение 4 рабочих дней в ответном письме направляют заключения в рамках своей компетенции. Заключение должно содержать информацию о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений в существенные условия контракта. В случае, если предусмотрено изменение цены, должна быть приведена информация о соответствии данной цены условиям исполнения контракта и рыночной конъюнктуре, а также подтверждение источника финансирования.

10. Собрание депутатов муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, подведомственные учреждения администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, в течение 1 рабочего дня со дня получения заключений, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, обращается в комиссию администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов (далее – Комиссия) или прекращает процедуру внесения изменений в существенные условия контракта.

Основанием для прекращения процедуры внесения изменений в существенные условия контракта является наличие одного или совокупности оснований, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

О прекращении процедуры рассмотрения предложения Собрание депутатов муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, уведомляют поставщика в течение 1 рабочего дня со дня получения протокола Комиссии.

К обращению Собрания депутатов муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района,  подведомственных учреждений администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района в Комиссию прилагаются следующие документы:

- обращение заказчика (при наличии), предложение поставщика с прилагаемыми документами;

- заключения, полученные в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка;

- информацию о согласованных источниках средств, в случае, если изменения контракта предусматривают изменение его цены, порядка и (или) срока оплаты.

11. Администрация муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, являющийся для заказчика главным распорядителем бюджетных средств, не позднее следующего рабочего дня после совершения действий, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, направляет обращение об изменении существенных условий контракта в Комиссию.

К обращению в Комиссию прилагаются следующие документы:

- обращение заказчика;

- предложение поставщика с прилагаемыми документами;

3) информацию о согласованных источниках средств, в случае, если изменения контракта предусматривают изменение его цены, порядка и (или) срока оплаты;

4) заключения, полученные в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

12. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения рассматривает полученные документы и  принимает решение о возможности изменения существенных условий контракта или о невозможности изменения существенных условий контракта.

Решение о невозможности изменения существенных условий контракта принимается в случае наличия одного или совокупности оснований, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

Заседание Комиссии может проходить в очной или дистанционной форме, в том числе в режиме видеоконференции, и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов.

Администрация муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, являющаяся для заказчика главным распорядителем бюджетных средств, направивший обращение, выступает докладчиком по внесенному вопросу.

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

В случае принятия решения о возможности изменения существенных условий контракта протокол должен содержать:

- информацию о заказчике;

- информацию об исполнителе контракта, включая его наименование, идентификационный номер налогоплательщика;

- реквизиты контракта, включая наименование, дату, номер контракта (включая номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

- сведения о вносимых в контракт существенных изменениях, в том числе изменении цены и новой цене, с указанием необходимости соблюдения положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 и иных сопряженных норм Федерального закона № 44-ФЗ;

- сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике.

В случае принятия решения о невозможности изменения существенных условий контракта протокол должен содержать указание на основании принятия такого решения. Протокол направляется администрацией муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, которая в день получения Протокола направляет его заказчику, от которого поступило обращение об изменении существенных условий контракта. Заказчик в течение 1 рабочего дня со дня получения уведомления о принятом Комиссией решении уведомляет о нем поставщика.

13.  При инициировании изменения существенных условий контрактов, заключенных до 01.01.2023 для нужд муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения и финансирование таких муниципальных контрактов осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области, администрация муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинский район, после совершения действий, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, направляет обращение о согласовании изменения существенных условий контракта в Комиссию по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов (далее – комиссия Тульской области).

К обращению прилагаются следующие документы:

1) решения о возможности изменения существенных условий контракта (протокол Комиссии);

2) обращение заказчика (при наличии),

3) предложение поставщика с прилагаемыми документами;

4) заключения, полученные в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;

5) информация о согласованных источниках средств, в случае, если изменения контракта предусматривают изменение его цены, порядка и (или) срока оплаты.

14. В случае принятия Комиссией решения о возможности изменения существенных условий контракта администрация муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района принимает правовой акт администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района о предоставлении заказчику права внесения изменений в существенные условия контракта.

Правовой акт администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района должен содержать:

1) информацию о заказчике;

2) информацию об исполнителе контракта, включая его наименование и идентификационный номер налогоплательщика;

3) реестровый номер контракта или номер контракта в случае отсутствия реестрового номера контракта;

4) сведения о предоставлении сторонам контракта права внесения в контракт существенных изменениях;

5) сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике (при необходимости).

В случае если финансирование муниципального контракта осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области, проект правового акта администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района о предоставлении заказчику права внесения изменений в существенные условия контракта разрабатывается после принятия комиссией Тульской области решения о возможности изменения существенных условий контракта.

15. В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу правового акта администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, указанного в пункте 14 настоящего Порядка, заказчик вправе заключить дополнительное соглашение к контракту на условиях, указанных в этом акте. По истечении указанного срока заказчик утрачивает право заключить соответствующее дополнительное соглашение.

Не позднее 11 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу правового акта, указанного в пункте 14 настоящего Порядка, заказчик информирует администрацию муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, являющаяся для него главным распорядителем бюджетных средств, о заключении дополнительного соглашения либо об отказе от его заключения с указанием причин.

Указанное требование не распространяется на случаи, когда заказчиком является Собрание депутатов муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, администрация муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района.

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО р.п. Первомайский

Щекинского района

от «______» ______________2022 года  №_____

ПОРЯДОК

ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДО 01.01.2023 ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ ЩЕКИНСКОГО, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, СНОСУ

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ЕСЛИ В ХОДЕ ИХ

ИСПОЛНЕНИЯ ВОЗНИКЛИ НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ СТОРОН КОНТРАКТА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛЕКУЩИЕ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

1. Настоящий Порядок изменения существенных условий контрактов, договоров (далее - контракты), заключенных до 01.01.2023 для нужд муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, предметом которых являются выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, если в ходе их исполнения возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (далее - Порядок), разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) в целях применения на территории МО р.п. Первомайский Щекинского района единых правил изменения существенных условий контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ до 01.01.2023 муниципальными заказчиками муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, учреждениями муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района (далее - заказчики).

2. При возникновении не зависящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контрактов, предметом которых являются выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, заключенных заказчиками, подрядчик, исполнитель, поставщик (далее - Подрядчик) в письменной форме направляет заказчику предложение об изменении существенных условий контракта.

К указанному предложению должна быть приложена информация и документы, обосновывающие такое предложение, в том числе, при изменении цены контракта, изменении объема и (или) видов выполняемых работ, спецификации и типов оборудования, предусмотренных проектной документацией, заменой строительных ресурсов, - заключение о соответствии проектной документации установленным требованиям и (или) заключение о достоверности определения сметной стоимости и (или) проверке, проведенной в соответствии с распоряжением правительства Тульской области от 24.07.2012 № 434-р «Об организации проведения проверки сметной документации на ремонтные работы».

3. При получении от Подрядчика предложения об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение (далее - Предложение и прилагаемые документы), заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения данных документов, осуществляет:

1) проверку соответствия информации и документов, направленных Подрядчиком, сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик;

2) проверку обоснованности обращения в части наличия соответствующих документов, их состава и приведенных в них обоснований, расчетов;

3) определение объема необходимых дополнительных средств для исполнения контракта на новых условиях и их источника (при необходимости).

По итогам рассмотрения Предложения и прилагаемых документов заказчик инициирует изменение существенных условий контракта или отказывает Подрядчику в изменении существенных условий контракта, о чем в течение 1 рабочего дня информирует Подрядчика с указанием основания.

4. Основанием для отказа Подрядчику в изменении существенных условий контракта или прекращения процедуры внесения изменений в существенные условия контракта является наличие одного или совокупности следующих обстоятельств:

1) отсутствие информации и (или) документов, предусмотренных абзацем 2 пункта 2 настоящего Порядка, в том числе отсутствие положительного заключения о соответствии проектной документации установленным требованиям и (или) заключения о достоверности определения сметной стоимости и (или) результатов проверки, проведенной в соответствии с распоряжением правительства Тульской области от 24.07.2012 № 434-р «Об организации проведения проверки сметной документации на ремонтные работы»;

2) несоответствие предлагаемой новой цены контракта и (или) цены этапа (этапов) контракта заключению о достоверности определения сметной стоимости и (или) результатам проверки, проведенной в соответствии с распоряжением правительства Тульской области от 24.07.2012 № 434-р «Об организации проведения проверки сметной документации на ремонтные работы»;

3) отсутствие целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достижения целей закупки;

4) нарушение предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ;

5) наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в предложении поставщика.

5. При инициировании изменения существенных условий контракта заказчик, не являющийся главным распорядителем бюджетных средств, не позднее следующего рабочего дня после совершения действий, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, направляет обращение об изменении существенных условий контракта в администрацию муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, для которых главным распорядителем бюджетных средств является администрация муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района.

К обращению прикладываются копии Предложения и прилагаемых к нему документов, а также сведения о Подрядчике, включая наименование и идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН).

6. Администрация муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, являющийся для заказчика главным распорядителем бюджетных средств, не позднее 3 рабочих дней  со дня получения обращения заказчика рассматривает его и обращается за согласованием в комиссию администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов (далее - Комиссия) или отказывает заказчику в изменении существенных условий контракта, о чем в течение 1 рабочего дня информирует заказчика с указанием основания отказа.

Основанием для отказа в изменении существенных условий контракта или прекращения процедуры внесения изменений в существенные условия контракта является наличие одного или совокупности следующих обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

7. Органы, получившие документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, в течение 4 рабочих дней в ответном письме направляют заключения в рамках своей компетенции. Заключение должно содержать информацию о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений в существенные условия контракта. В случае, если предусмотрено изменение цены, должна быть приведена информация о соответствии данной цены условиям исполнения контракта и рыночной конъюнктуре, а также подтверждение источника финансирования.

8. Администрация муниципального образования Щекинский район, , являющийся для заказчика главным распорядителем бюджетных средств, не позднее следующего рабочего дня после совершения действий, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, направляет обращение об изменении существенных условий контракта в комиссию администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов (далее – Комиссия).

К обращению в Комиссию прилагаются следующие документы:

1) обращение заказчика;

2) предложение подрядчика с прилагаемыми документами;

3) информацию о причинах внесения изменений в контракт;

4) информацию о перечне изменений, в том числе изменении объема и (или) видов выполняемых работ, спецификации и типов оборудования, предусмотренных проектной документацией, заменой строительных ресурсов;

5) информацию о целесообразности данных изменений;

6) информацию о размере и проценте снижения цены контракта по итогам проведенной конкурентной процедуры, в результате которой он был заключен;

7) информацию о получении в отношении представленных Предложения и прилагаемых к нему документов (в случаях, установленных действующим законодательством) заключения о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, и (или) заключения о соответствии проектной документации установленным требованиям, и (или) заключения о достоверности определения сметной стоимости и (или) о проверке, проведенной в соответствии с распоряжением правительства Тульской области от 24.07.2012 № 434-р «Об организации проведения проверки сметной документации на ремонтные работы»;

8) информацию об изменении стоимости контракта и (или) его этапов, порядка приемки и (или) оплаты, авансировании, а также о согласованном источнике средств в случае увеличения цены контракта;

9) информацию о влиянии изменений на сроки исполнения контракта и (или) его этапов.

9.	Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения рассматривает полученные документы и  принимает решение о возможности изменения существенных условий контракта или о невозможности изменения существенных условий контракта.

Решение о невозможности изменения существенных условий контракта принимается в случае наличия одного или совокупности оснований, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

Заседание Комиссии может проходить в очной или дистанционной форме, в том числе в режиме видеоконференции, и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов.

Представитель администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, направившего обращение, выступает докладчиком по внесенному вопросу.

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

В случае принятия решения о возможности изменения существенных условий контракта протокол должен содержать:

1)	информацию о заказчике;

2)	информацию об исполнителе контракта, включая его наименование, идентификационный номер налогоплательщика;

3)	реквизиты контракта, включая наименование, дату, номер контракта (включая номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

4)	сведения о вносимых в контракт существенных изменениях, в том числе изменении цены и новой цене, с указанием необходимости соблюдения положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 и иных сопряженных норм Федерального закона № 44-ФЗ;

5)	сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике.

В случае принятия решения о невозможности изменения существенных условий контракта протокол должен содержать указание на основания принятия такого решения. Протокол направляется в администрацию муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района. В день получения Протокола направляет его заказчику, от которого поступило обращение об изменении существенных условий контракта. Заказчик в течение 1 рабочего дня со дня получения уведомления о принятом Комиссией решении уведомляет о нем Подрядчика.

10.  При изменении существенных условий муниципальных контрактов, заключенных до 01.01.2023, финансирование которых осуществляется за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области, и внесение в них существенных изменений осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых являются выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» администрация муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района после совершения действий, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, направляет обращение о согласовании изменения существенных условий контракта в Комиссию по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов (далее – комиссия Тульской области).

11. В случае принятия Комиссией решения о возможности изменения существенных условий контракта администрация муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района принимает правовой акт администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района о предоставлении заказчику права внесения изменений в существенные условия контракта.

Правовой акт администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района должен содержать:

1)	информацию о заказчике;

2)	информацию об исполнителе контракта, включая его наименование и идентификационный номер налогоплательщика;

3)	реестровый номер контракта или номер контракта в случае отсутствия реестрового номера контракта;

4)	сведения о предоставлении сторонам контракта права внесения в контракт существенных изменений, с указанием необходимости соблюдения положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 и иных сопряженных норм Федерального закона N 44-ФЗ;

5)	сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике (при необходимости).

В случае изменения существенных условий муниципальных контрактов, заключенных до 01.01.2023, финансирование которых осуществляется за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области, и внесение в них существенных изменений осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых являются выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», проект правового акта администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района о предоставлении заказчику права внесения изменений в существенные условия контракта разрабатывается после принятия комиссией Тульской области решения о возможности изменения существенных условий контракта.

12. В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу правового акта администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, заказчик вправе заключить дополнительное соглашение к контракту на условиях, указанных в этом акте. По истечении указанного срока заказчик утрачивает право заключить соответствующее дополнительное соглашение.

13. Не позднее 11 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу правового акта, указанного в пункте 11 настоящего Порядка, заказчик информирует администрацию муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, являющаяся для него главным распорядителем бюджетных средств, о заключении дополнительного соглашения либо об отказе от его заключения с указанием причин.

Приложение № 2 к постановлению администрации МО р.п. Первомайский Щекинского района от «______» _______________2022 года № ______

СОСТАВ

комиссии администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района по рассмотрению обращений по изменению существенных условий контрактов

Глава администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района,  председатель комиссии;

начальник отдела по финансово-экономическим вопросам администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

первый заместитель главы администрации муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района;

начальник отдела по административно-правовым вопросам и земельно-имущественным отношениям администрации МО р.п. Первомайский Щекинского района

начальник отдела по социальным вопросам и обращениям граждан администрации МО р.п. Первомайский